DEVELOPMENT WORK ORDER

EDU Sentinel

System Development Blueprint for Starting Prototype Implementation

| รายการ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| วัตถุประสงค์ | ใช้เป็นคำสั่งงานตั้งต้นสำหรับทีม Product, UX/UI, Data, Backend, Frontend และ AI เพื่อเริ่มพัฒนา Prototype |
| ขอบเขตเริ่มต้น | Phase 1 Executive MVP: dashboard, map, alert, data import, AI summary และ report export |
| เอกสารอ้างอิง | EDU Sentinel System Blueprint v1.0 และ Development Blueprint Summary |
| สถานะ | พร้อมใช้สำหรับ kickoff, backlog breakdown และ sprint planning |

# 1. Product Intent

EDU Sentinel ต้องถูกพัฒนาเป็นระบบ Policy Intelligence + Early Warning ที่เปลี่ยนข้อมูลด้านการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ พื้นที่ และมาตรการช่วยเหลือ ให้เป็นสัญญาณที่ผู้บริหารเห็นเร็ว เข้าใจสาเหตุ และสั่งการต่อได้ทันที

ไม่ใช่ dashboard แสดงรายงานย้อนหลัง แต่เป็นวงจร Data > Intelligence > Alert > Decision > Action > Learning

AI เป็น Analyst Copilot ที่อธิบายพร้อมหลักฐาน ไม่ใช่ Automated Decision Maker

ทุก KPI และ Alert ต้องตรวจสอบ source, definition, period, data quality และ rule/model version ได้

Product operating model: ทุกหน้าจอและ API ต้องช่วยให้ผู้บริหารเห็นสัญญาณเร็ว เข้าใจสาเหตุ ตัดสินใจเชิงนโยบายได้ และส่งต่อเป็น action ที่ติดตามผลได้ โดยระบบต้องเก็บหลักฐานและ metadata ให้ตรวจสอบย้อนหลังได้เสมอ

| Layer | Requirement | Traceability Check |
| --- | --- | --- |
| Data | รวบรวมข้อมูลการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ พื้นที่ และมาตรการช่วยเหลือ พร้อม lineage | source_id, period, freshness, completeness, owner |
| Intelligence | แปลงข้อมูลเป็น KPI, risk driver, coverage gap และ what-changed insight | definition, formula, denominator, aggregation level |
| Alert | แจ้งเตือนจาก rule/model ที่ versioned และอธิบายเหตุผลได้ | rule_version/model_version, trigger, severity, confidence |
| Decision | นำเสนอ evidence, limitation และ recommended next action สำหรับผู้บริหาร | evidence_refs, data_quality_flag, analyst note |
| Action | เปิด case/action จาก alert พร้อม owner, SLA, status และ outcome | case_id, owner, due_at, status, resolution |
| Learning | บันทึกผลลัพธ์เพื่อปรับ rule, threshold, workflow และ prompt/evaluation | outcome, feedback, review_date, change_log |

# 2. Phase 1 Scope: Executive MVP

| ลำดับ | Feature | เป้าหมาย | Acceptance Criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | Authentication & Roles | เข้าใช้งานตามบทบาท | มี mock/real login, role Executive/Analyst/Admin, route protection |
| P2 | Data Import | นำเข้าข้อมูลตัวอย่าง | รองรับ CSV/Excel, validate schema, แสดง error/import status และบันทึก source/period/data quality |
| P3 | Executive Command Center | เห็นสถานการณ์ใน 1 หน้าจอ | มี KPI, trend, top alerts, what changed, coverage gap, filter เวลา/พื้นที่ และ metadata ตรวจสอบนิยาม/แหล่งข้อมูล |
| P4 | Thailand Risk Map | เห็นพื้นที่เสี่ยง | แสดง heatmap ระดับจังหวัด/อำเภอ/โรงเรียน และ drill-down ได้ |
| P5 | Early Warning Engine | สร้าง alert จาก rule | มี rule-based threshold/trend, severity, confidence, explanation และ rule/model version |
| P6 | Alert Center & Detail | จัดลำดับและตรวจหลักฐาน | list/filter/sort, detail แสดง drivers, data source, period, data quality, status, SLA |
| P7 | AI Executive Summary | สรุปสถานการณ์จากข้อมูลจริง | ตอบเป็น Answer/Evidence/Why/Limitations/Next Action พร้อม citation และ model/prompt version |
| P8 | Executive Report Export | ส่งออก brief | export PDF/DOCX หรือ HTML print view จาก dashboard/alert |

# 3. Recommended Team Backlog

| ทีม | งานเริ่มต้น | ผลลัพธ์ที่ต้องส่ง |
| --- | --- | --- |
| Product/BA | นิยาม persona, user journey, KPI dictionary, alert definition, demo storyline | PRD v0.1, KPI/Alert catalog, prioritized backlog |
| UX/UI | ออกแบบ Command Center, Map, Alert Detail, AI Analyst, Case Tracking | Figma/wireframe, component states, responsive desktop spec |
| Data | กำหนด sample dataset, schema, mapping, data quality rules | Data dictionary, seed dataset, validation rules |
| Backend | สร้าง API domain: dashboard, areas, alerts, cases, ai, data-health, admin | OpenAPI spec, service skeleton, DB migration |
| Frontend | ตั้งค่า app shell, routing, charts, map, table, filters | Clickable UI เชื่อม mock API และ state จริง |
| AI | ออกแบบ prompt contract, retrieval boundary, citation format, guardrails | AI summary endpoint, evaluation cases, refusal/limitation patterns |
| QA/Security | กำหนด test cases, RBAC tests, audit log checks, data masking checks | Test plan, regression checklist, security checklist |

# 4. Sprint 0: ก่อนเขียนฟีเจอร์

ตั้ง repository structure, environment, CI, lint/test, branch strategy และ issue template

ยืนยัน stack: Next.js/React, API service, PostgreSQL/PostGIS หรือ mock DB สำหรับ prototype

สร้าง design system ขั้นต้น: layout, navigation, card/table/chart/map states, severity colors

สร้าง sample dataset สำหรับ province/district/school/student aggregate/alert/case/policy coverage

ล็อก KPI dictionary และ alert rules ชุดแรก เช่น absenteeism, dropout risk, coverage gap, SLA breach

นิยาม RBAC matrix และ data masking rule สำหรับ executive/analyst/case worker/admin

เขียน OpenAPI draft และ mock response สำหรับทุกหน้าจอ Phase 1

# 5. Minimum Data Contract

| Entity | Required Fields | ใช้ในหน้าจอ/งาน |
| --- | --- | --- |
| Area | area_id, name, level, parent_id, geo_boundary, risk_index | Map, dashboard filter, drill-down |
| School | school_id, name, type, area_id, student_count, location | School profile, map point, alert context |
| Indicator | indicator_id, area_id/school_id, period, value, denominator, source_id | KPI, trend, evidence |
| RiskAssessment | target_type, target_id, score, level, drivers, rule_version, confidence | Risk pulse, map, alert explanation |
| Alert | alert_id, type, severity, status, priority_score, trigger, evidence_refs, sla_due_at | Alert center/detail, executive top alerts |
| CaseAction | case_id, alert_id, owner, status, action_note, due_at, resolved_at, outcome | Action tracking, SLA, learning loop |
| PolicyProgram | program_id, target_group, eligibility_rule, area_scope, coverage_count | Coverage gap, policy intelligence |
| DataSource | source_id, name, refreshed_at, completeness, freshness, lineage | Data health and trust indicators |

# 6. API Domains to Start

| Domain | Endpoint ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
| /dashboard | GET /summary, GET /risk-pulse, GET /what-changed | ใช้ aggregate data และ filter เวลา/พื้นที่ |
| /areas | GET /areas, GET /areas/{id}/profile, GET /areas/{id}/children | รองรับ map drill-down |
| /alerts | GET /alerts, GET /alerts/{id}, POST /alerts/{id}/ack | ต้องคืน evidence, drivers, status, SLA |
| /cases | POST /cases, PATCH /cases/{id}, GET /cases?alert_id= | เชื่อม alert เป็น action |
| /policies | GET /programs, GET /coverage-gap | Phase 1 ใช้ mock/seed ได้ แต่ schema ต้องรองรับต่อ |
| /ai | POST /executive-summary, POST /explain-alert | ต้อง permission-aware และ cite evidence |
| /data-health | GET /sources, GET /quality | แสดง completeness/freshness/lineage |

# 7. UI Screens and User Flow

Demo flow ที่ต้องทำให้เดินได้ใน 5-7 นาที:

Executive เปิด Command Center แล้วเห็น Critical Alerts, Risk Pulse และพื้นที่ที่แย่ลง

คลิก hotspot บนแผนที่เพื่อ drill-down จากประเทศ > จังหวัด > อำเภอ > โรงเรียน

เปิด Alert Detail เพื่อดู what happened, affected population, drivers, trend, evidence และ data quality

กดถาม AI ว่าทำไมพื้นที่นี้น่ากังวล และมีมาตรการใดครอบคลุมหรือยังตกหล่น

สร้าง Case/Action จาก Alert, assign owner, ตั้ง SLA และบันทึก next action

กลับ Command Center แล้วเห็น action status/SLA เปลี่ยนตาม workflow

# 8. AI Guardrails

| หลักการ | ข้อกำหนดในการพัฒนา |
| --- | --- |
| Evidence-bound | AI ตอบจาก KPI, alert, policy document และ data source ที่ระบบส่งให้เท่านั้น |
| Structured Answer | ทุกคำตอบต้องมี Answer, Evidence, Why, Limitations, Next Action |
| No Rights Decision | ห้ามสรุปเชิงตัดสิทธิหรือชี้ว่าเด็กคนใดจะหลุดระบบแน่นอน |
| Permission-aware | retrieval และ response ต้องเคารพ role, masking และ audit log |
| Traceable | บันทึก prompt template, model version, retrieved evidence, timestamp |
| Evaluation | มีชุดคำถามทดสอบ unsupported claim, citation error, sensitive leakage |

# 9. Definition of Done

ผู้บริหารเข้าใจสถานการณ์สำคัญจากหน้าแรกโดยไม่ต้องอธิบายทุกกราฟ

คลิกจาก KPI/Map ไปถึง Alert Detail ได้ภายใน 2-3 ขั้น

Alert ทุกตัวมี severity, priority score, trigger, drivers, evidence, data quality และ rule/model version

AI summary อ้างอิงข้อมูลจริงในระบบ ระบุข้อจำกัดชัดเจน และแสดง model/prompt version ที่ใช้

KPI ทุกตัว drill-down ได้ถึง source, definition, period, denominator, aggregation level และ data quality flag

ผู้ใช้สร้าง Case/Action จาก Alert และติดตาม owner/status/SLA ได้

มี RBAC, masking, audit log และ data lineage ในระดับที่สาธิต governance ได้

มี seed data และ demo script ที่รันซ้ำได้สำหรับ stakeholder review

# 10. Immediate Next Actions

| ลำดับ | งาน | Owner | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff 90 นาทีเพื่อยืนยัน scope Phase 1 และ demo storyline | Product Lead | Approved MVP scope |
| 2 | สร้าง issue backlog ตาม epic และ acceptance criteria ในเอกสารนี้ | PM/Tech Lead | Development backlog |
| 3 | เตรียม seed data และ mock API contract | Data/Backend | Sample dataset + OpenAPI |
| 4 | ทำ wireframe 5 หน้าหลักและ component inventory | UX/UI | Clickable prototype spec |
| 5 | ตั้ง project skeleton และ CI | Engineering | Running app shell |
| 6 | สร้าง dashboard + alert vertical slice แรก | Full stack | End-to-end demo slice |